Plan van aanpak project Fifa

**TYMR Elton-Jean Boekhoudt**

# 

20-04-2017 te Breda

Groep 5.

Tomasz Tabis, Youssef El Jaddaoui, Max Bogaers, Remco Balemans

Inhoud

[1 Projectorganisatie. 1](#_Toc480445467)

[2 Projectgrenzen. 1](#_Toc480445468)

[3 Kosten en baten. 1](#_Toc480445469)

[4 Projectrisico’s. 1](#_Toc480445470)

[5 Planning / taakverdeling. 1](#_Toc480445471)

# 1 Projectorganisatie.

TYMR is een organisatie waarin zijn 4 studenten die het projecten voor hun klanten doen.

Binnen onze team hebben we per project een andere projectleider, bij deze project is Tomasz onze projectleider waarbij zijn er nog 3 studenten aanwezig Youssef, Max en Remco.

Opdrachtgever bij deze project is Elton-Jean Boekhoudt. Hij is een docent binnen Radius College die de opdrachten aan studenten opgeeft.

**Opdrachtgever gegevens:**

Naam: Elton-Jean.

Achternaam: Boekhoudt.

Telefoonnummer: 0643562813.

E-mail: [eb89@rocwb.nl](mailto:eb89@rocwb.nl).

**Opdrachtnemers gegevens:**

Naam: Tomasz. Naam: Youssef.

Achternaam: Tabis. Achternaam: El Jaddaoui.

Telefoonnummer: 0617065392. Telefoonnummer: 0651553825.

E-mail: [tt140981@edu.rocwb.nl](mailto:tt140981@edu.rocwb.nl). E-mail: [d183422@edu.rocwb.nl](mailto:d183422@edu.rocwb.nl).

Naam: Max. Naam: Remco.

Achternaam: Bogaers. Achternaam: Balemans.

Telefoonnummer: 0636303815. Telefoonnummer: 0627331251.

E-mail: [d230195@edu.rocwb.nl](mailto:d230195@edu.rocwb.nl). E-mail: [d201653@edu.rocwb.nl](mailto:d201653@edu.rocwb.nl).

**Opdrachtgever communicatie.**

Onze communicatie tussen opdrachtnemers en opdrachtgever (Elton-Jean Boekhoudt) verloop door midden van te voren een afspraak maken door midden van een E-mail vervolgens komen we samen met hele team op het afspraak, vervolgens voeren we gesprekken over de product uit laten ideeën zien en spreken nieuwe functies en mogelijkheden af.

**Team meetings.**

Onze team bespreekt dagelijks minimaal 2x voortgang van het werkt. Daar bij kijken we of er geen werk achterstand is, als dat zou geval zijn nemen we gelijk actie om onze achterstand in te werken door duidelijke afspraken maken waardoor wij deze achterstand snel en makkelijk kunnen inhalen. Buiten onze werk tijden hebben we 24/7 contact via E-mail, Telefoonnummer of Groep-app.

# 2 Projectgrenzen.

# 3 Kosten en baten.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Leden:** | **Uren voor dit project (8 weken):** |
| Tomasz | 152 |
| Youssef | 152 |
| Max | 152 |
| Remco | 152 |
| **Totaal:** | 608 |

€ 11,12,- gemiddeld per uur p.p.

608 x € 11,12,- = € 6760,96,- totaal 608 uur

€ 25,- aan papier (200 vellen A4 kwaliteit)

€ 153,94,- aan energie (2 maanden).

€ 171,82,- aan domein (1 jaar).

Totale kosten: € 7111,72,-

# 4 Projectrisico’s.

# 5 Planning / taakverdeling.

**Planning:**

|  |  |
| --- | --- |
| Week 1 | Documentatie maken, Interview houden en webapp design af functionele test opstellen |
| Week 2 | Interview applicatie houden. Website en applicatie realiseren. |
| Week 3 | Website en applicatie realiseren. |
| Week 4 | Website en applicatie realiseren. |
| Week 5 | Website en applicatie realiseren. |
| Week 6 | Webapp live zetten documentatie afronden |
| Week 7 | Testen |
| Week 8 | Testen |

**Taakverdeling:**

# Week 1

* Contacten Lijst (iedereen)
* Convevnties (iedereen)
* Huisstijl (tomasz)
* Logboek (youssef)
* Samenwerkingscontract (youssef)
* Urenlijst (youssef)
* Plan van aanpak (iedereen)
* Planning (max)
* Vragen maken voor interview (iedereen)
* Testen (iedereen)
* Programma van eisen (Youssef)
* Schets van website (remco)
* Taakverdeling (remco)

# Week 2

* Database verbinden met website (tomasz/max)
* Database opzetten (tomasz/max)
* Website beginnen te maken (iedereen)
* Website verbinden met bootstrap (iedereen)
* Functioneel ontwerp (iedereen)
* Technisch ontwerp (iedereen)

# Week 3

* Website verder maken (iedereen)

# Week 4

* Website verder maken (iedereen)

# Week 5

* Website verder maken (iedereen)
* Website online zetten (tomasz/max)
* Website testen (iedereen)

# Week 6

* Website 100% afmaken (iedereen)
* Website testen (iedereen)
* Website opleveren (iedereen)
* Nieuw interview voor de applicatie (iedereen)
* Werken aan de applicatie (iedereen)

# Week 7

* Applicatie afmaken (iedereen)
* Database connectie regelen (niet bekend)
* Testen (iedereen)
* Files kunnen uploaden (niet bekend)
* Files kunnen executen (niet bekend)

# Week 8

* Testen van de applicatie (iedereen)
* Eventuele verbeteringen doen (iedereen)
* Applicatie opleveren (iedereen)
* Voetballen (niet bekend)