

FIFA Project

By TYMR



18 april 2017

TYMR

Tomasz / Youssef / Remco / Max

# **Week 1**

* ContactLijst (iedereen)
* Convevnties (iedereen)
* Huisstijl (thomasz)
* Logboek (youssef)
* SamenwerkingsContract (youssef)
* Urenlijst (youssef)
* Plan van aanpak (iedereen)
* Planning (max)
* Vragen maken voor interview (iedereen)
* Programma van eisen (Youssef)
* Schets van website (remco)
* Taak verdeleing (remco)

# **Week 2**

* Database verbinden met website
* Database opzetten
* Website beginnen te maken
* Website verbinden met bootstrap
* Functioneel ontwerp
* Technisch ontwerp

# **Week 3**

* Website verder maken

# **Week 4**

* Website verder maken

# **Week 5**

* Website verder maken
* Website online zetten
* Website testen

# **Week 6**

* website 100% afmaken
* website testen
* website opleveren
* nieuw interview voor de applicatie
* werken aan de applicatie

# **Week 7**

* applicatie afmaken
* database connectie regelen
* testen
* files kunnen uploaden
* files kunnen executen

# **Week 8**

* Testen van de applicatie
* Eventuele verbeteringen doen
* Applicatie opleveren
* voetballen