

FIFA Project

By TYMR



18 april 2017

TYMR

Tomasz / Youssef / Max / Remco

# **Week 1**

* Contacten Lijst (iedereen)
* Convevnties (iedereen)
* Huisstijl (tomasz)
* Logboek (youssef)
* Samenwerkingscontract (youssef)
* Urenlijst (youssef)
* Plan van aanpak (iedereen)
* Planning (max)
* Vragen maken voor interview (iedereen)
* Testen (iedereen)
* Programma van eisen (Youssef)
* Schets van website (remco)
* Taakverdeling (remco)

# **Week 2**

* Database verbinden met website (tomasz/max)
* Database opzetten (tomasz/max)
* Website beginnen te maken (iedereen)
* Website verbinden met bootstrap (iedereen)
* Functioneel ontwerp (iedereen)
* Technisch ontwerp (iedereen)

# **Week 3**

* Website verder maken (iedereen)

# **Week 4**

* Website verder maken (iedereen)

# **Week 5**

* Website verder maken (iedereen)
* Website online zetten (tomasz/max)
* Website testen (iedereen)

# **Week 6**

* Website 100% afmaken (iedereen)
* Website testen (iedereen)
* Website opleveren (iedereen)
* Nieuw interview voor de applicatie (iedereen)
* Werken aan de applicatie (iedereen)

# **Week 7**

* Applicatie afmaken (iedereen)
* Database connectie regelen (niet bekend)
* Testen (iedereen)
* Files kunnen uploaden (niet bekend)
* Files kunnen executen (niet bekend)

# **Week 8**

* Testen van de applicatie (iedereen)
* Eventuele verbeteringen doen (iedereen)
* Applicatie opleveren (iedereen)
* Voetballen (niet bekend)