

FIFA Project

By TYMR



18 april 2017

TYMR

Tomasz / Youssef / Max / Remco

# Week 1

* Contacten Lijst (iedereen).
* Conventies (iedereen).
* Huisstijl (tomasz).
* Logboek (youssef).
* Samenwerkingscontract (youssef).
* Urenlijst (youssef).
* Plan van aanpak (iedereen).
* Planning (max).
* Vragen maken voor interview (iedereen).
* Testen (iedereen).
* Programma van eisen (Youssef).
* Schets van website (remco).
* Taakverdeling (remco).

# Week 2

* Database verbinden met website (tomasz).
* Database opzetten (tomasz).
* Website beginnen te maken (tomasz & youssef).
* Website verbinden met bootstrap (tomasz & youssef).
* Functioneel ontwerp (iedereen).
* Technisch ontwerp (iedereen).
* Beginnen aan het C# applicatie (max & remco).
* Verbinden met database (max & remco).

# Week 3

* Website verder maken (max & remco).
* C# applicatie verder maken (tomasz & youssef).

# Week 4

* Website verder maken (tomasz & youssef).
* C# applicatie verder maken (max & remco).

# Week 5

* Website verder maken (max & remco).
* C# applicatie verder maken (tomasz & youssef).
* Website testen (iedereen).
* C# applicatie testen (iedereen).

# Week 6

* Website opleveren (iedereen).
* Applicatie opleveren (iedereen).

# Week 7

* Testen van de applicaties (iedereen).
* PowerPoint maken (iedereen).
* Voorbereiden presentatie (iedereen).
* Voorbereiden projectbeoordeling (iedereen).

# Week 8

* Voetballen (niet bekend).
* Afsluiting (iedereen).